TDLOG Introduction à l'agilité

Gestion de projet :

Waterfall: inspiré de la conception industrielle
> Analyse des besoins
> Spécifications
> Conception
> Réalisation

Cycle en V :
Pour chaque phase, il y a une phase de test associée :
> Analyse des besoins → recette métier
> Spécifications → Validation
> Conception → Test Unitaires
> Réalisation

Le principal problème de ces méthodologies, c'est qu'elles empêchent d'aller vite. On se rend compte très tard de ses erreurs, et génèrent beaucoup de frustration, on est souvent à côté de ce qu'attend le client. Les méthodes de projet traditionnelle sont à la fois lente et dangeureuse pour les gros projet. A part pour les industries à haut risque (nucléaire, aéronautique..), elles ne sont pas adaptées !

Date des années 90, et en 2001 se retrouvent pour écrire le manifeste agile :
1/ Individuals and interaction over processes and tools
2/ Working software over comprehensive documentation
3/ Customer collaboration over contract negociation
4/ Responding to change over following a plan

SCRUM : solution choisie par Theodo :
c'est un framework, avec des notions très particulières. Scrum, c'est un cadre très simple à comprendre mais compliquée à mettre en place.

Les pilliers :
> Transparence
> Inspection
> Adaptation

Rôles :
> Product Owner
> Developpeurs
> Scrum master : fait en sorte que les gens soient en collaboration, avancent dans la bonne direction. Les gens peuvent parler ensemble sans qu'il y ait d'intermédiaire entre les deux.

> Prioriser les développements : qu'est ce qui est vraiment important, les attentes ne sont pas toutes adaptées au budget. Le développement se fait en commençant par ce qui est vraiment important.

>Sprint d'une semaine : pendant une semaine, les développeurs vont créer des fonctionnalités, et vont les soummettre au product owner. Les sprints s'enchaînent les uns à la suite des autres..
Initialement, la méthode SCRUM n'est pas forcément appliquée à l'informatique.

XP : appropriation collective du code, test-driven developpment :

Pair programming, avec switch au bout de 3 ou 5 min. → intéressant en formation et échange de compétences
Partage d'information.
Être sûr que le code a été vérifié plusieurs fois.
Le code est à tout le monde.
Permet de pouvoir réagir quand l'expert n'est pas là
Test-drivent developpment : je ne code jamais sans avoir écrit le test avant.
Refactoring : avoir le courage de revenir sur du code mal conçu
Planning poker → voir suite
Keep it Stupid Simple

DEVOPS : Créer de la valeur immédiate grâce à des mises en production permanentes

En général, les dev doit être en SCRUM pour ajouter des fonctionnalités et les OP veulent que tout fonctionnent en permanence. Les géants du Net, parviennent à concillier les deux. Chez Amazon, toutes les 10s un dev met quelquechose à jour sur les 10 000 serveurs de la boîte.

Respect for people

Approche Toyota : il y a un problème et donc une opportunité d'apprendre et de faire progresser nos collaborateurs.

Lean Startup : l'amélioration continue, mettre en place le prototypage permanent

cycle a 3 étapes : je prototype → je produit → j'apprends de mes résultats → je prototype → je produit → etc...

l'idée d'amélioration continue a été formalisée par le concept SMART :
l'idée est d'utiliser la force de l'enseignement scientifique. On a un petit problème, qu'est ce qu'on voudrait avoir comme résultat ?
Il nous faut une hypothèse mesurable, réaliste, etc...
méthode PDCA : Plan → DO → Check → Act
il faut des résultats attendus avant d'effectuer l'expérience.

Poker Planning : On va prendre une user story, et on va estimer sa complexité:telle tache est une fonctionnalité à 5. On va prendre pour étalon, des fonctionnalité que l'on a déjà développé. Tous les développeurs vont voter simultanément. Il y aura des écarts de vision entre les développeurs → ce qui permet de créer la discussion. On revote et on rediscute jusqu'à arriver à un consensus. Les points importants sont : l'échange d'information, et que tout le monde ait la même vision du projet.
On va faire cette étape en collaboration avec le client.

Réalisation d'un board :

équipe, infos annexes, description et but du projet. Validation du « done »
Questionnaire theodo, envoyé a chaque fin de sprint par theodo a client.

Partie Code :

Utiliser des langages de développement rapide PHP, Java,
Des framework : angulars en javascript, symphony en PHP

Intégration continue : les test sont lancés automatiquement.

Code review : Github, on voit les différences que l'on a fait au code, et on soumet au commentaires. Permet de faire de l'appropriation collective du code.

Automatiser le déploiement (Frabric ou capistrano) de chaque incrément fonctionnel.

Daily Scrum : mise à jour quotidienne, stand up meeting, le développeur doit répondre à trois question :
> Ce qu'il a fait hier
> Les pb rencontrés
> Ce qu'il va faire aujourd'hui

Burndown chart → montre l'évolution en nombre de point, et l'écart au planning
Une cause possible du retard, beaucoup de ticket à valider (c'est le product owner qui doit valider le produit).
Pendant un sprint, le developpeur ne doit pas être dérangé.. c'est le rôle du scrum manager.

Sprint Retrospective ou Cérémonie avec le Product owner :
Le but est de libérer la parole, qu'il n'y ait pas de non-dit !
> Moment dédié à l'amélioration continue
> Points positifs et négatifs
> Challenge constructif entre les membres de l'équipe

On liste les sujets, et on vote sur les sujets les plus importants, pour ne pas perdre de temps.
Questionnaire de satisfaction au client, pour savoir si le projet se passe bien.

Le Scrum dojo : quelqu'un d'un autre groupe va lire les board des autres, et apporter ses remarques, etc...